## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL PROYECTO
Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
18/09/2024

## Slide 2
AGENDA
Qué estamos haciendo bien?
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Lecciones aprendidas

## Slide 3
¿Qué estamos haciendo bien?
  Cumplimiento de tiempos: El equipo ha sido consistente en cumplir los plazos acordados, lo que ha permitido que el proyecto avance de manera organizada.
  Calidad del producto: Se ha logrado un sistema inteligente robusto y eficiente, que responde de manera eficaz a las consultas académicas, cumpliendo con las expectativas iniciales.
  Colaboración del equipo: El trabajo en equipo ha sido sólido, con una excelente comunicación entre los desarrolladores, analistas y el dueño del producto.

## Slide 4
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas:
  Se puede mejorar la distribución de las tareas entre los miembros del equipo para evitar sobrecargar a ciertos roles y fomentar un mejor balance de trabajo.
Relaciones:
  Las interacciones entre los diferentes grupos de interés podrían haber sido más fluidas al principio, se recomendó fortalecer las reuniones periódicas con los stakeholder, ya que si estas interacciones hubieran sido adecuadas desde las primeras fases del proyecto hubiera permitido una mejor alineación de expectativas.
Procesos:
  El proceso de revisión de la plataforma low-code, podría optimizarse para hacerlo más ágil. Implementar revisiones automáticas junto con los manuales reduciría el tiempo necesario para correcciones y evitar iteraciones innecesarias al momento de probar el chatbot.
Herramientas:
  Aunque las herramientas actuales funcionan bien, algunas de ellas podrían haberse cambiado para evitar las restricciones de funciones de pago, y estas complementarse con otras para mejorar el seguimiento de incidencias y el control de todo el proceso del proyecto.

## Slide 5
Lecciones aprendidas
1. La planificación inicial es clave ya que al dedicar más tiempo a la fase de definición de requisitos habría evitado la necesidad de cambios mayores en las fases intermedias.
2. Adaptabilidad es un punto muy importante ya que al ser flexible y ajustar la planificación a medida que se desarrollaba el proyecto fue fundamental para superar los retos que surgieron.
3. Comunicación continua nos aportó mucho en el desarrollo del proyecto ya que al mantener una comunicación constante y efectiva con el dueño del producto y los demás interesados minimizó las diferencias en expectativas y resultó en un producto final satisfactorio.
4. Documentacion es una parte fundamental para el proyecto ya que esta debe ser parte integral del flujo de trabajo, para tener constancia de todo lo que se ha estado haciendo.
5. Realizar pruebas tempranas, esto hubiera permitido identificar problemas y errores críticos de manera más oportuna, donde se habrian reducido los errores y se habrian agilizado las correcciones.